# PROYECTO APT

RedSol Service

Jesús Ferrari

Capstone Ingeniería en Informática Sede: Puente Alto

# Resumen

RedSol Service es un proyecto APT orientado al desarrollo de una solución tecnológica comunitaria para Ciudad del Sol, en Puente Alto. Su propósito es centralizar la búsqueda y contratación de servicios locales, que actualmente se realiza mediante recomendaciones informales, redes sociales y contactos aislados. La solución estará compuesta por una aplicación móvil para vecinos y prestadores, una plataforma web administrativa, una API REST y una base de datos MySQL. El sistema permitirá registrar usuarios, publicar y buscar servicios, gestionar solicitudes, realizar pagos mediante Mercado Pago y registrar calificaciones y reseñas verificadas. El proyecto será desarrollado mediante una arquitectura en capas y una metodología basada en Scrum. Su ejecución se considera viable debido a que cuenta con un equipo con responsabilidades definidas, una planificación por fases, herramientas disponibles y entregables verificables.

# Abstract

RedSol Service is an APT project focused on developing a community-based technological solution for Ciudad del Sol, located in Puente Alto. Its purpose is to centralize the search for and hiring of local services, which currently relies on informal recommendations, social media, and isolated contacts. The solution will include a mobile application for residents and service providers, an administrative web platform, a REST API, and a MySQL database. The system will allow users to register, publish and search for services, manage requests, make payments through Mercado Pago, and submit verified ratings and reviews. The project will be developed using a layered architecture and a Scrum-based methodology. Its implementation is considered feasible because it has a team with defined responsibilities, phased planning, available tools, and verifiable deliverables.

# Descripción del Proyecto APT

RedSol Service busca solucionar la dificultad que enfrentan los vecinos de Ciudad del Sol para encontrar prestadores de servicios confiables. Actualmente, la búsqueda de oficios como jardinería, gasfitería, electricidad, mecánica, cuidado infantil o paseo de mascotas se realiza principalmente mediante redes sociales, recomendaciones informales y contactos aislados. Esto dificulta comparar alternativas, revisar experiencias anteriores y realizar un seguimiento organizado de los servicios contratados.

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación móvil para vecinos y prestadores, complementada por una plataforma web administrativa. Los usuarios podrán publicar y buscar servicios, revisar perfiles, gestionar solicitudes, comunicarse, consultar el estado de los trabajos, realizar pagos y registrar evaluaciones. La plataforma web permitirá administrar usuarios, roles, barrios, categorías, oficios, denuncias, parámetros y reportes. Todos los componentes estarán conectados mediante una API REST y una base de datos MySQL. El proyecto es relevante para la Ingeniería Informática porque integra análisis de requisitos, desarrollo de software, administración de datos, interoperabilidad y aseguramiento de la calidad para responder a una necesidad concreta de la comunidad.

# Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

RedSol Service se relaciona con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que integra desarrollo de software, bases de datos, gestión de proyectos y aseguramiento de la calidad.

La competencia de desarrollo de software se aplicará mediante la construcción e integración de la aplicación móvil, la plataforma web administrativa y la API REST, utilizando programación orientada a objetos y una arquitectura en capas. El modelamiento de datos estará presente en el diseño e implementación de una base de datos MySQL que garantice la integridad y consistencia de la información.

La gestión de proyectos se desarrollará mediante la definición del alcance, la planificación por fases y sprints, la asignación de responsabilidades y el control de plazos, riesgos y entregables. Finalmente, la competencia de pruebas y certificación se aplicará mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y

usabilidad, cuyos resultados permitirán detectar defectos, verificar los requisitos y proponer mejoras antes de la entrega final.

# Relación con los Intereses Profesionales

RedSol Service se relaciona con mis intereses profesionales en el desarrollo de software, la programación y el aseguramiento de la calidad. Me interesa comprender cómo se construyen e integran las aplicaciones y cómo se verifica su correcto funcionamiento antes de entregarlas a los usuarios.

Dentro del equipo asumiré principalmente el rol de Calidad y Testing. Mis responsabilidades incluirán colaborar en la definición de criterios de aceptación, mantener la trazabilidad entre requisitos y pruebas, diseñar casos de prueba, ejecutar validaciones y registrar defectos. También participaré en pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y usabilidad sobre los distintos componentes del sistema.

Además, me interesa apoyar actividades de programación cuando sea necesario. Esto me permitirá comprender mejor el origen de los errores, colaborar en su corrección y combinar mis intereses en desarrollo y testing dentro de una experiencia cercana al trabajo profesional.

# Viabilidad dentro de la Asignatura

RedSol Service es factible de desarrollar dentro de la asignatura, ya que está planificado entre agosto y diciembre de 2026 y cuenta con cuatro integrantes con responsabilidades definidas. El trabajo se organizará en las fases de planificación, análisis y diseño, desarrollo, pruebas, implementación y cierre, permitiendo controlar el avance mediante entregas parciales.

El equipo dispone de computadores, conexión a Internet, repositorio de código, ambientes de prueba y herramientas como Python, Django, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript. Los principales riesgos son el alcance amplio, los retrasos, los problemas de integración y la disponibilidad limitada de usuarios para las validaciones. Para abordarlos, se priorizarán los requisitos obligatorios, se revisará semanalmente el avance, se probarán las integraciones desde etapas tempranas y se documentarán los cambios y defectos encontrados.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar RedSol Service, una solución tecnológica móvil y web que permita centralizar la publicación, búsqueda, solicitud, seguimiento, pago y evaluación de servicios ofrecidos por vecinos y prestadores de Ciudad del Sol, mediante una API REST y una base de datos relacional, dentro del periodo académico comprendido entre agosto y diciembre de 2026.

## Objetivos específicos

  - Definir los requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y criterios de aceptación del sistema.

  - Diseñar una arquitectura en capas que permita integrar la aplicación móvil, la plataforma web administrativa, la API REST y la base de datos MySQL.

  - Implementar las funcionalidades relacionadas con usuarios, perfiles, publicaciones, solicitudes, pagos, calificaciones, denuncias, notificaciones, mantenedores y reportes.

  - Integrar mecanismos de autenticación, control de acceso por roles, protección de datos e interoperabilidad con Mercado Pago Checkout Pro.

  - Verificar el cumplimiento de los requisitos mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y usabilidad.

  - Entregar el sistema desarrollado junto con su código fuente, scripts de base de datos, documentación técnica, manuales y evidencias de prueba dentro de los plazos establecidos.

# Propuesta metodológica

El proyecto se desarrollará mediante una metodología ágil basada en Scrum, utilizando sprints y entregas incrementales. Cada sprint contemplará la selección de tareas desde el Product Backlog, la asignación de responsables, el desarrollo de funcionalidades, la ejecución de pruebas, la revisión del avance y la documentación de las dificultades o cambios identificados. El equipo utilizará un tablero compartido y criterios de aceptación para controlar el progreso y verificar el cumplimiento de los requisitos.

Emilia Guajardo estará encargada de la planificación, coordinación, control de entregables y diseño de interfaces; Ariel Salinas apoyará el análisis y la programación de la aplicación móvil, el backend, la API REST y la plataforma web administrativa; Benjamín Muñoz se enfocará en el modelamiento de la base de datos MySQL, las consultas, la integridad de la información y los respaldos; y Jesús Ferrari estará encargado de diseñar y ejecutar pruebas, registrar defectos, validar requisitos y verificar la calidad del sistema.

# Plan de Trabajo

El plan de trabajo de RedSol Service se desarrollará mediante las siguientes fases:

  - Planificación, del 12 al 18 de agosto: definición del alcance, roles, EDT, costos y entregables principales. Responsable: Emilia Guajardo y el equipo.

  - Análisis y diseño, del 19 de agosto al 4 de septiembre: elaboración de requisitos, casos de uso, mockups, arquitectura y modelo de datos.

  - Desarrollo e integración, del 7 de septiembre al 11 de noviembre: implementación de la aplicación móvil, la plataforma web administrativa, la API REST, MySQL y Mercado Pago.

  - Pruebas y correcciones, del 12 al 25 de noviembre, además de las validaciones realizadas durante los sprints: ejecución de pruebas, registro de defectos, correcciones y regresión. Responsable principal: Jesús Ferrari, con apoyo del equipo.

  - Implementación y cierre, del 26 de noviembre al 2 de diciembre: preparación de la versión final, respaldos, manuales, evidencias, presentación y entrega.

Los recursos principales serán el equipo, los computadores, la conexión a Internet, el repositorio, la documentación, el tablero de trabajo y los ambientes de prueba. Los facilitadores serán la asignación de roles, la planificación y la disponibilidad de herramientas. Los posibles obstáculos serán la sobrecarga, la ambigüedad de requisitos, los problemas de integración, la disponibilidad limitada de usuarios y los defectos finales. Para controlarlos, se revisará el avance, se priorizarán los requisitos obligatorios y se realizarán pruebas durante el desarrollo.

# Propuesta de Evidencias

Las evidencias de avance serán la ERS, la matriz de requerimientos, las reglas de negocio, los casos de uso, los mockups, la arquitectura, el modelo de datos, el Roadmap, la matriz EDT, el Product Backlog y los informes de sprint. Estas evidencias permitirán comprobar la definición del alcance, la planificación, la asignación de responsabilidades y el diseño funcional y técnico de la solución.

Las evidencias finales incluirán la aplicación móvil, la plataforma web administrativa, la API REST integrada, los scripts y el diccionario de la base de datos MySQL, la integración con Mercado Pago, los casos de prueba y sus resultados, el registro de defectos, las evidencias de corrección, el manual de usuario y el informe final. Estos productos permitirán verificar el funcionamiento del sistema, la integración de sus componentes, la cobertura de los requisitos y el cumplimiento de los criterios de aceptación.

# Individual Conclusions

In conclusion, RedSol Service makes it possible to apply the knowledge acquired throughout the Computer Engineering program in an integrated manner. The project addresses a specific need in Ciudad del Sol through a solution that seeks to organize the offering and requesting of services, improve trust among users, and facilitate the tracking of completed work.

My main responsibility will be related to quality assurance and testing. This will involve analyzing requirements and acceptance criteria, designing and executing test cases, recording defects, and verifying their correction.

These activities will help ensure that the mobile application, administrative web platform, REST API, database, and Mercado Pago integration operate correctly as a complete system.

I will also support programming activities when necessary because understanding the internal operation of the solution will facilitate error identification and communication with the team. The project’s success will depend on collaboration among the team members, scope control, and the progressive review of functionalities.

# Reflection

By completing this self-assessment, I understood that the initial definition of a project is essential to guide its development. Although RedSol Service may appear to be a simple application, it includes several related processes that require clear requirements, planning, coordination, and scope control.

I also understood that quality assurance must be present throughout the entire project and not only after programming has been completed. It will be necessary to define acceptance criteria, design tests, prepare test data and environments, record defects, and verify their correction. In addition, testing must consider the integration between the mobile application, administrative web platform, REST API, database, and Mercado Pago.

One of my main challenges will be coordinating testing activities with the team’s progress and understanding the developed components in order to identify the source of problems. This will require strengthening my programming, communication, and traceability skills. As a personal lesson, I recognize that a high-quality solution requires technical knowledge, planning, responsibility, and constant collaboration.