|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Durante esta fase logré cumplir parte de las actividades que tenía asignadas para el desarrollo de la web administrativa de RedSol Service, aunque quedaron funcionalidades pendientes que debía haber terminado para esta entrega. Avancé en los módulos de acceso y autenticación, gestión de usuarios, roles y permisos, mantenedores y configuración, auditoría, contenido informativo y notificaciones. También desarrollé algunas funciones de supervisión de servicios y de reportes e indicadores. La distribución de roles y el apoyo entre los integrantes del equipo facilitaron el desarrollo de mis tareas. Mi principal dificultad fue el tiempo disponible, ya que trabajo durante el día y realizo mi práctica profesional por la noche. Compatibilizar estas responsabilidades con el proyecto me costó y, aunque dediqué tiempo adicional para avanzar, no alcancé a completar todo lo planificado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades de tiempo, intenté organizar mis horarios y aprovechar los espacios disponibles entre el trabajo, la práctica profesional y mis responsabilidades académicas. También dediqué horas de la noche al proyecto, lo que me permitió avanzar, aunque implicó dormir menos y no fue suficiente para completar todas las tareas previstas. Para continuar, necesito organizar mejor mis responsabilidades personales, establecer horarios realistas y priorizar las funcionalidades pendientes. Además, mantendré la comunicación con el equipo para informar mis avances y pedir apoyo cuando sea necesario. Mi objetivo es cumplir con las próximas actividades sin depender constantemente de trabajar hasta tarde y reducir mis horas de descanso.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi trabajo tuvo avances positivos, aunque no logré completar todo lo planificado para esta entrega. Destaco haber desarrollado los diseños y las funcionalidades de varios módulos de la web administrativa, a pesar del tiempo limitado que tenía disponible. Sin embargo, las tareas pendientes muestran que debo mejorar mi planificación. Para mejorar, necesito reorganizar mis responsabilidades personales y distribuir mejor el tiempo que dedico al proyecto. También debo estimar con mayor precisión cuánto me tomará cada actividad y comunicar oportunamente al equipo si tengo dificultades para cumplir un plazo. Esto me permitirá avanzar de manera más constante y reducir la acumulación de tareas al final de cada entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por el momento no tengo mayores dudas sobre cómo continuar, ya que tengo identificadas las funcionalidades pendientes de la web administrativa y las tareas que corresponden a mi rol. Mi siguiente paso es organizar el tiempo disponible para avanzar en ellas. Actualmente no tengo una pregunta específica para el docente o mis compañeros. Si surgen dudas durante el desarrollo, las consultaré oportunamente para poder continuar y mantener mi trabajo coordinado con el resto del equipo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no considero necesario redistribuir las actividades del grupo, ya que cada integrante tiene un rol definido y la coordinación ha funcionado bien. En mi caso, necesito mejorar la organización de mis horarios para avanzar en las funcionalidades pendientes de la web administrativa. Tampoco he identificado nuevas actividades que requieran asignarse a otro integrante. De todas maneras, mantenemos la disposición de apoyarnos cuando alguien tiene dificultades, revisando entre todos cómo resolverlas. Si más adelante la carga de trabajo lo requiere, podemos evaluar ajustes en la distribución de tareas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo del grupo, ya que hemos mantenido una buena coordinación y cada integrante tiene un rol definido dentro del proyecto. Destaco la disposición para ayudarnos cuando alguien enfrenta una dificultad y buscar soluciones entre todos. Como aspecto por mejorar, considero que podemos revisar con mayor frecuencia los avances y las tareas pendientes de cada integrante. Esto permitiría detectar a tiempo posibles atrasos y organizar el apoyo necesario. En mi caso, también debo comunicar con mayor anticipación las dificultades de tiempo que puedan afectar mis entregas.