|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He cumplido las actividades correspondientes al análisis, planificación, modelamiento de procesos, arquitectura y diseño de la base de datos. Sin embargo, aún se encuentran pendientes el desarrollo de la API, la aplicación móvil, la web administrativa y las pruebas. El avance fue facilitado por la definición de requerimientos, el uso de Scrum y herramientas como Draw.io, MySQL y DBeaver. Las principales dificultades fueron la cantidad de documentación, mantener la coherencia entre los entregables y resolver algunas limitaciones de las herramientas. Para evitar retrasos, se reorganizó el plan y se priorizó finalizar el diseño antes de comenzar la construcción.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades mediante la reorganización y priorización de las actividades, dividiendo las tareas extensas en entregas más pequeñas. También he utilizado matrices de trazabilidad para mantener la coherencia y herramientas alternativas cuando fue necesario, como DBeaver para el diagrama relacional. Para las próximas etapas, realizaré seguimiento periódico del backlog y desarrollaré la API, la aplicación móvil y la web de manera incremental, incorporando pruebas en cada avance.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he logrado desarrollar una documentación completa y coherente, con trazabilidad entre requerimientos, procesos, arquitectura y base de datos. Destaco la organización, el análisis realizado y la capacidad de resolver dificultades técnicas. Para mejorar, debo optimizar la gestión del tiempo, priorizar el inicio de la construcción del sistema y realizar revisiones y pruebas más frecuentes durante cada incremento.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares Me gustaría consultar si el nivel de detalle de la documentación y los diagramas es adecuado para iniciar la construcción. También quisiera confirmar qué funcionalidades deben priorizarse para el producto mínimo viable y qué alcance de pruebas se espera para la entrega final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos necesario redistribuir las próximas actividades según las responsabilidades de cada integrante. Se asignarán responsables para el desarrollo de la API y base de datos, la aplicación móvil, la web administrativa, las integraciones, las pruebas y la documentación. Además, se realizarán revisiones periódicas en equipo para controlar el avance y apoyar las actividades que presenten retrasos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo grupal, destacando la colaboración, la distribución de responsabilidades y la capacidad para alcanzar acuerdos. Esto permitió avanzar en los requerimientos, procesos, matrices, arquitectura y base de datos. Como mejora, debemos aumentar la frecuencia del seguimiento, cumplir los plazos internos y coordinar anticipadamente la integración de los componentes desarrollados por cada integrante.